|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_02 |
| Kelas | : | D3TI |
| Anggota | : | 1. Rivael Manurung / 11322015  2. Adinda Hutasoit / 11322003  3. Keren Simanjuntak / 11322022  4. Monica Silaban / 11322062 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi SiTani |
| Periode | : | Minggu ke- 2 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1. Menentukan topik PA 1 2. Pengerjaan MoM 3. Menyusun List Pertanyaan yang akan diajukan pada client |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 02 Februari 2023 | 2 | Menentukan Project Manager  Diskusi pemilihan topik dengan teman satu kelompok  Bimbingan dengan dosen pembimbing |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 03 Februari 2023 | 19.30- 21.30 | Kantin Baru | * Diskusi Topik yang akan dikembangkan * Menentukan fungsional system yang akan dikembangkan * Diskusi tentang data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan system |
| 04 Februari 2023 | 09.00 – 09.45 | GD 925 | * Pengisian Log Activity Minggu ke-2 * Mengerjakan MoM |
| 04 Februari | 13.00 – 14.00 | GD 925 | Menyusun List Pertanyaan yang akan diajukan pada client |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

-

**Kesimpulan pencapaian hasil:**

Adapun hasil-hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah:

* Topik untuk Proyek Akhir tahun Sistem Informasi SiTani
* Membuat gambaran terhadap produk PA yang akan segera dikerjakan.
* Anggota kelompok menyelesaikan pengerjaan MoM

**Rencanan minggu depan:**

* Mengerjakan SRS
* Wawancara pada client

**Catatan Lain:**

-