|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_09 |
| Kelas | : | D3 TI-01 |
| Anggota | : | 1. Adinda Hutasoit (11322003)  2. Rivael Manurung (11322015)  3. Keren Simanjuntak (11322022)  4. Monika Silaban (11322062) |
| Topik PA2 | : | Website SiTani |
| Periode | : | Minggu ke-09 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Mendiskusikan kembali current system dan target system dengan dosen pembimbing. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 23 Maret 2023 | 2 | * Merancang UML (Use case diagram dan sequence diagram) * Membahas UML dengan dosen pembimbing |
| 24 Meret 2023 | 3 | * Perancangan UML (Use case diagram dan sequence diagram) -Cont’d * Mengubah Use case diagram dan sequence diagram yang kurang tepat |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 23 Meret 2023 | 20:00 -20:15 | GD 924 | * Pengisisan Long Activity week-9 |
| 25 Maret 2023 | 20:00 – 21:30 | KB Lantai 1 | * Mengerjakan Dokumen SRS. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala yang dihadapi dalam pengerjaan adalah munculnya ide baru yang membuat harus mengganti Kembali isi dokumen. Solusi yang dilakukan adalah tidak langsung mengerjakan dokumen langsung detail tapi mendiskusikannya sebelum membuatnya.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Pengerjaan dokumen SRS
* Pembuatan LA

**Rencanan minggu depan :**

* Memikirkan *design* dan pembuatan figma

**Catatan Lain:**

-